	

	
	

	

	

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	1)  Beträge auf volle 1 000 Euro gerundet, im BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige USt (Berechnung siehe gesondertes Blatt)

2)  Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610
	3)  Nichtzutreffendes streichen



	Kostenermittlung
	Anlage   1
zu Gemeinderatsdrucksache Nr.  75/2016  

  

	Bauvorhaben:
Wärmeversorgung Neckarpark  

1. Bauabschnitt  
  

  

  

	Bauherr
Landeshauptstadt Stuttgart,   

vertreten durch Amt für Umweltschutz
  

	  
	Hoheitsbereich
	  
	Grobe Kostenschätz.
	X  
	Kostenberechnung
	  
	  Fortschreibung

	

	X  
	Unternehmensbereich
	  
	Kostenschätzung
	  
	Kostenanschlag
	  
	  

	
	
	
	
	
	zum Baubeschluss
	
	  


	AHSt. /PSP / Auftrag
	Kostenart 
Bezeichnung


	Betrag 1)
EURO

	
	Gesamtbaukosten 2)
	2.735.000

	
	Kosten für
	

	
	Kosten für
	

	
	Kosten für
	

	
	Kosten für
	

	
	Risikopuffer 10%
	274.000  

	7.362904
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung
	3.009.000


	Angaben zum Bauvorhaben 
	Grundlagen der

Kostenermittlung
	Grundlagen der Prognose

	Errichtung von Abwasserwärmetauschern im Abwasserhauptsammler „rechts des Neckars“ in der Benzstraße am Neckarpark und Verlegung eines Nahwärmenetzes im Gebiet des Bebauungsplans Ca283/1
	Entwurfsplanung und Kosten-berechnung der Ingenieurbüros Schuler Bietigheim-Bissingen; Klinger und Partner, Stuttgart; Karajan, Stuttgart und Diem.Baker, Ditzingen; Frühjahr 2016  
	Bauzeit von 2017   bis 2018,  
Wirtschaftlichkeitsberechnung Juni 2016

	Aufgestellt :
	Aufgestellt / Geprüft :   3)
	Einverstanden :

	Stuttgart, 30.06.2016  
Amt für Umweltschutz   
	Stuttgart, 30.06.2016  
Amt für Umweltschutz
	Stuttgart, 30.06.2016  
Amt für Umweltschutz

	_______________________

Sachbearbeiter
	__________________   __________________

     Sachgebietsleiter          Abteilungsleiter /-in
	______________________

Amtsleiter

	
	  


Erläuterung Kostenermittlung GRDrs 75/2016 Wärmeversorgung Neckarpark

	Beleg vom
	Ingenieurbüro
	Kosten 
TEUR
	Beschreibung

	26.02.2016
	Klinger und Partner
	2.059
	Kanaleinbauten zur Abwasserwärme​gewinnung, Mehrkosten Kanalbau und Baunebenkosten mit Ing.büro Karajan 

	16.02.2016
	Schuler
	432
	Wärmenetz 1. Bauabschnitt 

	04.04.2016
	Schuler 
	14
	Bauneben-/Planungskosten 

	20.05.2016
	diem.baker
	185
	Grabenbau für Wärmenetz 

	20.05.2016
	diem.baker 
	7
	Bauneben-/Planungskosten 

	28.06.2016
	diem.baker 
Sicherheitszuschlag 20%
	38
	evtl. erforderliche Entsorgung von Aushubmaterial 

	
	Zwischensumme
	2.735
	

	
	Risikopuffer 10%
	274
	

	
	Summe
	3.009
	


